# Program obnovy venkova(vesnice) 2016-2022

## Obec Dobšice

## Jihočeský kraj

Schváleno zastupitelstvem obce Dobšice	 dne: 	21. 12. 2015 Usnesení č. 31/2015

......................................................                 ………………………………………………

Ladislav Novák                                          Mgr. Petra Horáková

starosta obce Dobšice                              místostarosta obce Dobšice

# Úvod

1.1 charakteristika obce

### 1.1.1 poloha obce

Obec se nachází 5 km východně od Týna nad Vltavou směrem na Veselí nad Lužnicí. Leží v nadmořské výšce 500 m. n. m. Obec má mírně členitý pahorkatý reliéf s převážně zemědělskou půdou. Využívanou převážně k polnímu hospodaření. Na katastru obce se nacházejí lesní porosty, rybníky  a rozptýlená zeleň v krajině. Součástí obce je  opuštěný vojenský prostor ležící na východní straně vesnice a Branovický dvůr vzdálený cca 1 km od centra obce.

### 1.1.2 historický vývoj obce

První písemná zmínka o vsi (Dobršice) pochází z roku 1437. Jak patrno, původní podoba názvu, odvozená od osobního jména Dobrcha, zněla Dobršice. Kvůli snazší výslovnosti došlo k postupné změně v Dobčice (17. stol.) a nakonec v Dobšice (18. stol.). Obec v minulosti několikrát změnila majitele a císař Zikmund r. 1437 učinil zápis Děpoltovi z Riesenberka a jeho dědicům na ves Dobšice. Roku 1528 je majitelem Oldřich Radkovský z Mirovic, později Kalenicové, Šternberkové a Kořenští z Benešova. Od roku  1711 součást Schwarzenberského panství. Za pamětihodnosti obce zachované do dnešní doby je možné považovat- statky blatského typu z 19. století, kapličku z roku 1842 a bývalou tvrz Branovice.

Necelý jeden kilometr na západ od obce leží Branovický dvůr, který patří k obci Dobšice. Nejstarší doklad o existenci Branovic pochází z roku 1396, kdy tato později spustlá ves patřila ke statku Žimutice. V roce 1654 je Branovický dvůr uváděn jako šlechtické sídlo a během doby také několikrát změnil majitele. Začátkem 20 let dvacátého století byl dvůr vzat do záboru pozemkové reformy a byl prodán panu Matěji Sýkorovi, jehož potomkům dvůr do dnešních dnů patří.

### 1.1.3 současný počet obyvatel

V obci žije ke dni 31.12.2014 dle ČSÚ 120 stálých obyvatel, převážně v rodinných domech a statcích soustředěných kolem páteřní komunikace, rybníka, parku a výklenkové kaple z první poloviny devatenáctého století. V letních měsících je počet obyvatel navýšen o chalupáře.

### 1.1.4  vybavenost obce

V obci je obecní úřad, kaplička, obecní knihovna, budova obchodu  a kulturní dům, který byl po roce 1989 opraven. Dále je v centru obce požární nádrž s přilehlým parkem, vedle kterého se nachází travnaté volejbalové hřiště. V obci byly v minulých letech zbudovány chodníky podél komunikací, vodovod a nyní jsou započaty práce na revitalizaci bývalého vojenského prostoru. Obecní majetek je spravován ve spolupráci s místními spolky a to jak s členy Hasičského sboru (založen roku 1907) , tak Mysliveckého spolku. Obcí prochází značená cyklotrasa směrem na Bechyni.

### 1.1.5 velikost obce

Obec spravuje katastrální území Dobšice o rozloze 434 ha. V něm se nachází vesnice Dobšice, bývalý vojenský prostor a statek Branovice. Celé území  je prostoupeno poli, loukami, lesy, potoky, rybníky a rozptýlenou zelení. Naším katastrem prochází dvě významnější komunikace II. třídy.

### 1.1.6. informace o zapojení obce do regionálních forem spolupráce

Obec Dobšice je součástí Mikroregionu Vltavotýnsko, na jehož území působí MAS Vltava o.s. Mikroregion Vltavotýnsko tvoří celkem 14 obcí, k nimž náleží 58 místních částí. Obce Vltavotýnska jsou: Bečice, Čenkov u Bechyně, Dobšice, Dolní Bukovsko, Dražíč, Hartmanice, Horní Kněžeklady, Hosty, Chrášťany, Modrá Hůrka, Temelín, Týn nad Vltavou, Všemyslice a Žimutice. Oblast je spravována městem Týn nad Vltavou jako obcí III. stupně pověřenou výkonem státní správy.

## 1.2 shrnutí výsledků dosavadní realizace POV

V minulém programovacím období 2009 -  2015 se nám podařilo naplnit níže popsané záměry.

- oprava místní komunikace par. č. 3416  I část

- oprava místní komunikace par. č. 2416 II část

- oprava budovy obecního úřadu-výměna oken a dveří

- oprava kulturního domu-výměna oken a dveří

- oprava místních komunikací I část, par. č. 3411/4

- údržba veřejné zeleně

- vybudování veřejného rozhlasu

# Program na období 2016-2022

## oblasti zájmu rozvoje obce

Cílem programu obnovy vesnice je vytvoření podmínek pro postupnou transformaci na moderní venkovské sídlo, které bude schopno vytvořit kvalitní podmínky pro individuální bydlení v rodinných i bytových domech. Vytvořit plnohodnotné prostředí pro bydlení i relaxaci a přilákat do obce nové obyvatele.

Snahou je podporovat obyvatele vesnice a jejich samosprávu k tomu, aby se pokud možno vlastními silami snažili o rozvoj zdravého životního prostředí, ekologicky nezávadného hospodářství a o rozvoj dalších záležitostí života na vesnici, jakými jsou například  :

- udržení, obnova a rozvoj místních kulturních a společenských tradic, životního stylu, pospolitost venkovského obyvatelstva a vědomí vlastní odpovědnosti za obnovu a rozvoj obce

- zachování a obnova rázu obce, její sepjetí s krajinou a specifický ráz venkovské zástavby

- úpravu a čistotu veřejných prostor a staveb, zlepšení občanské vybavenosti

- stabilizaci početního stavu obyvatelstva a vytvoření podmínek pro jeho nárůst, který je možno docílit celkovým zlepšením technické infrastruktury a celkovou přitažlivostí obce

Záměrem samosprávy obce jsou tyto dílčí cíle:

-obnova nejstarších a historicky nejcenějších objektů a veřejných prostranství- aktuální například rybník a park v centru obce

-obnova ostatních veřejných prostranství v obci, nacházejících se v okrajových částech a v nově vznikající ploše pro výstavbu, zachování a rozšíření vycházkových tras, přístupnost krajiny

- rozšíření prostorů pro výstavbu

-výstavba nebo obnova občanské vybavenosti, kde aktuálně je zájem řešit například opravu    obecního úřadu a kulturního domu, hasičskou zbrojnici, zastávku autobusu, opravit víceúčelové hřiště a v budoucnu zbudovat dětské hřiště

- obnova a výstavba nových zařízení technické infrastruktury, kam můžeme zařadit opravu stávajících komunikací, zbudování nových místních a účelových komunikací,  výstavbu čističky odpadních vod, a vyřešení skladování a odvozu komunálního odpadu

- hospodařit v obecních lesích, s důrazem na jejich udržení v dobrém stavu

-rozvíjet kulturní a společenský život v obci

## 2.2 naplánované investiční akce

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny hlavní investiční záměry na následující plánovací období a jsou popsány dle dostupných informací, k datu vyhotovení tohoto dokumentu. Uvedené hodnoty jsou pouze orientační a předpokládané. Počítáme s tím, že částky a termíny mohou být upraveny, dle aktuální situace a stavu při vlastní realizaci záměru. Předpokládané zdroje financování nejsou přesně specifikovány, ale počítá se s využitím vlastních zdrojů i čerpání finančních prostředků z dotačních titulů. Dotace bychom čerpali, z jakéhokoliv titulu, kam bude záměr zapadat- možné je využití  POV JK, granty od  KÚ JK, dotace z evropských fondů, dotace z programů MMR a další.

| Přehled investičních akcí obce Dobšice v rámci POV 2016-2022 |  |  |
| --- | --- | --- |
| název akce | současný stav | konečný stav | předpokl termín realizace | přibližné náklady v tisících |
| Oprava místních komunikací | opravena třetina | oprava nerovností, výmolů, ošetření povrchů a krajnic | 2018-2022 | 600 |
| Oprava kulturního domu a obecního úřadu | po 1. etapě rekonstrukce | v rámci 2. etapy opravit fasádu | 2017-2018 | 200 |
| Výstavba čističky odpadních vod | není | zprovoznění | 2016-2019 | 9000 |
| Oprava komunikace v ČOV | neodpovídající stav požadavkům PD | vytvoření komunikace dle potřeb a požadavků PD | 2018-2022 | 800 |
| Rekonstrukce autobusové zastávky | nefunkční | funkční | 2016-2018 | 100 |
| Údržba stromů v obci | vzrostlé stromy bez údržby-park | zajistit bezpečnost, dobrý zdravotní stav stromů | 2016 | 60 |
| Údržba veřejné zeleně |  | celková údržba veřejné zeleně | 2017-2022 | 500 |
| Příprava stavebních parcel v bývalém vojenském prostoru | ukončeny přípravné práce, zajištěna administrativa | rozparcelování, zasíťování, nové komunikace, hotové finální terénní a povrchové úpravy | 2018-2022 | 18000 |
| Oprava hasičské zbrojnice | před rekonstrukcí | oprava dřevěného stropu | 2019-2021 | 600 |
| Nákup velkoobjemového kontejneru na komunální odpad | špatný technický stav | nákup nový | 2020-2021 | 150 |
| Oprava víceúčelového hřiště | nesplňuje parametry | funkční hřiště, dle norem | 2018-2022 | 200 |
| Odbahnění rybníka na návsi | bez zásadu | odbahněn | 2016-2022 | 80 |
| Oprava komunikace do Branovic | dlouhodobě neopravená | rekonstrukce povrchu | 2018-2022 | 900 |
| Zbudování dětského hřiště | není | zprovozněné | 2020-2022 | 300 |
| Oprava sakrálních staveb | částečně poškozené | opravené | 2017-2022 | 50 |
| Rekonstrukce kanalizace | Částečně poškozená | opravená | 2018-2022 | 200 |

# 3.  Závěr

Program obnovy obce Dobšice je vytvořen tak, aby odrážel všechny životní potřeby obyvatel, v každé oblasti života. Zaznamenává stávající skutečnosti a zaměřuje se na další vývoj. Pro uskutečňování těchto záměrů je potřeba zapojit občany, kterým na rozvoji záleží a společně s vedením obce a místními spolky vytvořit takové projekty a záměry, které budou přínosem pro celkový život obyvatel v obci. Pro splnění projektů je však hlavní podmínkou získávání finančních prostředků a to jak z vlastních zdrojů, tak z dotačních titulů.

# Text boxes

Vojenské mapování – 19.stol zdroj www.mapy.cz

Mapa s vyznačeným katastrálním územím.                      Zdroj www.mapy.cz